RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pengembangan Sistem Web SI4CARE

Company Profile + Online Shop + POS / Back-Office Terintegrasi

Usulan Anggaran Efisien · Versi 2.0 · Juni 2026

# Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan rincian anggaran pengembangan SI4CARE — sistem web terintegrasi yang menyatukan profil perusahaan, toko online, dan kasir/back-office dalam satu sumber data. Tujuannya memberikan gambaran biaya yang transparan dan dapat diprediksi, baik untuk pembangunan awal maupun operasional jangka panjang.

Pendekatan anggaran ini dirancang efisien: biaya pengembangan satu kali yang terjangkau, tanpa modal awal untuk layanan pihak ketiga, serta biaya operasional tahunan yang pasti dan terkendali.

| Ringkasan | Nilai |
| --- | --- |
| Total investasi Tahun Pertama (pengembangan + infrastruktur) | Rp 7.100.000 |
| Biaya operasional tahun berikutnya (infrastruktur + pemeliharaan) | Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 / tahun |
| Modal awal layanan pihak ketiga (Midtrans & RajaOngkir) | Rp 0 |

# 1. Lingkup Sistem yang Dibangun

Untuk memperjelas nilai yang diperoleh, berikut modul utama yang dibangun pada Fase 1 sesuai dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS):

| Modul | Fungsi Utama |
| --- | --- |
| Company Profile / Landing | Halaman profil & promosi yang kontennya dapat dikelola sendiri (CMS), dioptimalkan untuk SEO dan tampilan mobile. |
| Online Shop & Checkout | Etalase produk, keranjang, dan pembayaran daring melalui Midtrans (QRIS, Virtual Account, kartu, e-wallet). |
| POS / Kasir | Transaksi kasir toko fisik dengan diskon, perhitungan HPP, dan struk yang dapat dicetak. |
| Back-Office Terintegrasi | Manajemen produk, stok berbasis batch (HPP & kedaluwarsa), diskon/voucher, pesanan, dan pengaturan. |
| Laporan & Buku Biaya | Laba/rugi real-time, pemisahan Uang Riil vs Dana Pending, serta penelusuran biaya per kategori/item. |

# 2. Penjelasan Skema Biaya Layanan Pihak Ketiga

Berdasarkan dokumen SRS SI4CARE, komponen integrasi pihak ketiga tidak memerlukan modal awal pada tahun pertama. Berikut dasar faktualnya:

## 2.1 Midtrans (Payment Gateway)

Midtrans menerapkan skema bagi hasil pay-as-you-go (MDR — Merchant Discount Rate): tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya integrasi di muka, dan tanpa langganan bulanan. Biaya hanya dipotong dari setiap transaksi yang berhasil, sehingga modal awal ke vendor adalah Rp 0. Biaya ini bersifat operasional (mengikuti omzet), bukan biaya pengembangan.

| Metode Pembayaran | Estimasi Skema Biaya (MDR)* |
| --- | --- |
| QRIS | ± 0,7% per transaksi |
| Virtual Account (transfer bank) | ± Rp 4.000 per transaksi |
| e-Wallet (GoPay, ShopeePay, OVO, Dana) | ± 1,5% – 2% per transaksi |
| Kartu Kredit / Debit | ± 2,9% + Rp 2.000 per transaksi |

*Angka bersifat estimasi umum sebagai gambaran; tarif final mengikuti ketentuan Midtrans yang berlaku. Sesuai aturan QRIS, biaya MDR tidak dibebankan ke pelanggan.

## 2.2 RajaOngkir (Cek Ongkos Kirim)

Tahun pertama menggunakan RajaOngkir (Komerce) Paket Starter yang 100% gratis dengan kuota 100 pengecekan tarif per hari. Sistem telah dilengkapi cache tarif 24 jam dan Tabel Ongkir Cadangan (fallback), sehingga checkout tetap berjalan meski kuota harian tercapai atau layanan sedang gangguan — tanpa perlu upgrade berbayar. Jika volume transaksi tumbuh signifikan di masa depan, paket berbayar dapat dipertimbangkan secara terpisah.

# 3. RAB 1 — Biaya Pembuatan Awal (hingga Tahun Pertama)

| No | Komponen Kebutuhan & Spesifikasi | Biaya Vendor | Biaya Jasa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domain & Server (Tahun 1) — Hostinger VPS KVM 2 (2 vCPU, 8GB RAM, 100GB NVMe) + Domain .com/.co.id, termasuk PPN 11% (tagihan tahunan). | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 2 | Integrasi API & Payment Gateway — Setup Webhook Midtrans (Production) & konfigurasi RajaOngkir Starter dengan sistem ketahanan cache + fallback. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jasa Borongan (Sistem, Setup & QA) — Pengembangan arsitektur Single Source of Truth berbasis Next.js, Back-Office terintegrasi (master produk, Kasir POS, buku biaya/Ledger), Storefront, pengujian (QA), & deployment server. | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | TOTAL ANGGARAN TAHUN PERTAMA | 2.100.000 | 5.000.000 | 7.100.000 |

# 4. RAB 2 — Biaya Pemeliharaan & Operasional (Tahun Berikutnya)

| No | Komponen Pemeliharaan Rutin | Vendor | Jasa | Rentang Total / Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perpanjangan Infrastruktur Hostinger — perpanjangan sewa VPS KVM 2 & Domain (.com/.co.id) mengikuti skema harga renewal reguler vendor. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 2 | Jasa Pemeliharaan & Keamanan Berkala — backup database otomatis bulanan ke cloud eksternal, audit keamanan/error log, perbaikan bug ringan, serta patch agar tetap kompatibel dengan browser terbaru. | 0 | 500.000 – 1.500.000 | 500.000 – 1.500.000 |
|  | BIAYA PER TAHUN | 2.500.000 | 500.000 – 1.500.000 | 3.000.000 – 4.000.000 |

# 5. Ruang Lingkup Pekerjaan & Ketentuan Kerja Sama

Untuk menjaga kejelasan hasil, ketepatan jadwal, dan transparansi biaya bagi kedua belah pihak, disepakati ketentuan pelaksanaan berikut:

- Ruang lingkup berbasis SRS. Pengembangan mencakup seluruh fitur Fase 1 sebagaimana dirinci pada dokumen SRS, sehingga hasil akhir terukur dan sesuai ekspektasi. Permintaan fitur tambahan di luar SRS Fase 1 tetap dapat dilayani melalui addendum tersendiri — lengkap dengan estimasi biaya dan waktu — agar perencanaan tetap transparan dan terkendali.

- Penyesuaian tampilan (UI). Paket sudah mencakup hingga 3 putaran penyesuaian tampilan (kosmetik) setelah sesi uji terima (UAT), untuk memastikan hasil akhir sesuai preferensi visual Anda. Penyesuaian lanjutan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

- Masa pemeliharaan pasca-peluncuran. Perbaikan bug pada fitur yang berada dalam ruang lingkup ditangani tanpa biaya tambahan selama 30 hari setelah serah terima sistem.

- Kepastian biaya operasional. Biaya tahun-tahun berikutnya (RAB 2) dijamin tidak melebihi Rp 4.000.000 per tahun, memberikan kepastian arus kas jangka panjang bagi perusahaan.

- Serah terima & kepemilikan. Seluruh kode sumber, basis data, dan akses sistem menjadi milik Pemilik Proyek dan diserahkan setelah pelunasan.

# 6. Asumsi & Hal yang Belum Termasuk

Agar anggaran tetap jelas, berikut hal-hal yang berada di luar lingkup biaya pengembangan ini:

- Konten awal. Materi seperti teks, foto produk, dan logo disediakan oleh Pemilik Proyek; sistem menyediakan CMS untuk mengelolanya secara mandiri.

- Biaya transaksi. Potongan MDR Midtrans bersifat operasional per transaksi (mengikuti omzet) dan berada di luar biaya pengembangan.

- Kuota ongkir lanjutan. Upgrade RajaOngkir berbayar (bila volume melampaui kuota gratis) tidak termasuk pada anggaran tahun pertama.

- Integrasi marketplace. Tidak ada koneksi API langsung ke marketplace; transaksi e-commerce dicatat secara manual melalui back-office, lalu divalidasi saat dana masuk rekening.

- Layanan opsional pihak ketiga. Misalnya email/SMS massal, atau sertifikat khusus, bila diperlukan akan dianggarkan terpisah.

# 7. Penutup

Anggaran pada dokumen ini berlaku selama 30 hari sejak tanggal penerbitan dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan ruang lingkup atau harga vendor. Kami berkomitmen menghadirkan sistem yang andal, efisien, dan mudah dioperasikan untuk mendukung pertumbuhan usaha Anda.

Hormat kami,

__________________________

Tim Pengembang SI4CARE